«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе УлГТУ

_____________________Ярушкина Н.Г.

«___»_____________________2006 г.

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2006 ГОД

План мероприятий  по информатизации УлГТУ разработан с учетом ряда стратегических задач развития информационно-образовательной среды вуза. Такими направлениями являются:

- Развитие телекоммуникационных и локальных сетей УлГТУ;

1.1.Модернизация корпоративной сети

1.2 Совершенствование системных решений корпоративной сети

- Развитие оснащенности учебного процесса компьютерной техникой;

2.1. Модернизация дисплейных классов факультетов

2.2.Мероприятия по обеспечению учебного процесса

2.3. Администрирование программного обеспечения компьютерных классов.  Сопровождение системного  программного обеспечения.

- Развитие автоматизированной системы управления вузом;

3.1. Развитие информационного обеспечения проведения заседаний вуза.(ректората, диссертационных советов, заседаний конференций и др.)

3.2. Развитие комплексной автоматизированной системы управления (контур бухгалтерского учета, финансового планирования и управления кадрами).

- Развитие автоматизированной системы учебного процесса;

4.1 Развитие автоматизированной системы управления учебным процессом

4.2 Автоматизация библиотеки

4.2.1. Совершенствование программного обеспечения библиотеки

#### 4.2.2. Совершенствование организации и технологии работы структурных подразделений библиотеки по созданию и использованию информационных ресурсов

4.2.3. Совершенствование электронной библиотеки

4.2.4. Интеграция научной библиотеки в российское библиотечное пространство

4.3. Развитие мультимедийных технологий

4.3.1. Разработка, исследование и внедрение новых технологий создания, каталогизации и использования электронных изданий (ЭИ)

4.3.2. Разработка нормативной документации в области создания и использования ЭИ в УлГТУ

4.3.3. Переподготовка сотрудников вуза в области создания и использования ЭИ

- Развитие информационных услуг и  переподготовки специалистов г. Ульяновска в области современных информационных технологий.

5.1.Развитие технологий автоматизированного проектирования. Развитие пореподготовки специалистов г. Ульяновска по САПР

5.2. Развитие системы переподготовки специалистов по информационным технологиям г. Ульяновска.

План мероприятий по информатизации УлГТУ является сводным документов, интегрирующим планы службы  по информатизации, факультетов  и ряда подразделений.

Направление 1. Развитие телекоммуникационных и локальных сетей УлГТУ

1.1 Модернизация корпоративной сети

| Мероприятие | Оборудование | Срок | Ответственный | Стоимость | Статья | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация (замена) центрального маршрутизатора | Cisco 2811:6 (2+4) портов FastEthernet, 4 порта WAN Serial | 1 квартал 2006г. | Киселев С.К., Грушин А. | 135216р. | 310 | Увеличение производственной и портовой емкости маршрутизирующего оборудования на узле связи на территории ЦСПД ТТС с целью организации дополнительного канала связи на участке УлГТУ (Север) –ЦСПД ТТС, а так же подключения к узлу обмена трафиком Sim-X. Возможность дальнейшего увеличения емкости каналов связи на участках между корпусами и организации резервных каналов связи Возможность эффективного расширения канала доступа к сети Интернет Получение бесплатного (за незначит. абон. плату) высокоскоростного доступа к сетям других Интернет – провайдеров г.Ульяновска и их клиентов Возможность дальнейшего развития сетевой инфраструктуры вуза за счет новых подключений на площадке Симтела Высвобождающее оборудование позволяет модернизировать маршрутизатор на северной площадке УлГТУ, на Энгельса,3, а также установить маршрутизирующее оборудование на новую точку. |
| Маршрутизация трафика в опорной части локальной сети университета (гигабитный коммутатор третьего уровня с поддержкой протоколов динамической маршрутизации OSPF и RIP) | Cisco Catalyst 3750G-24T-E (24x10/100/1000, L3,full dynamic IP routing) | 1 квартал 2006г. | Киселев С.К., Грушин А. | 190800р. | 310 | Повышение производительности и устойчивости маршрутизирующего оборудования локальной сети университета Снижение нагрузки на каналы связи за счет сегментации подсетей локальной сети Оптимизация пропуска сетевого трафика между оборудованием сети Повышение устойчивости маршрутизирующего оборудования локальной сети Повышение безопасности сети за счет возможности фильтрации трафика на магистральном уровне Снятие нагрузки по маршрутизации трафика внутри сети с серверного оборудования ЦТК |
| Организация каналов связи на территории студ. городка и дополнительных каналов связи между 1-ым корпусом УлГТУ на Энгельса,3 и северной площадкой | PairGain MM300S SDSL Modem,128…2048 KBps, 10BASE-T Модем FlexDSL Discovery, G.shdsl,10/100Base-T, VLAN, до 4.6Мбит/с по двум парам | 2 квартал 2006г. | Киселев С.К., Грушин А. | 89280р. | 310 | Подключение к локальной сети ВУЗа подразделений университета, расположенных на территории студ. городка для возможности работы с сетевыми ресурсами ВУЗа (обмен документами, электронная почта и др.) Подключение к сети ВУЗа студенческих компьютеров в общежитии для обеспечения доступа к методическим ресурсам, расположенным в локальной сети, и другим сетевым сервисам Частичное снижение нагрузки на компьютерные классы и увеличение доли самостоятельной (вне аудиторной) работы студентов Повышение устойчивости связи между учебными корпусами, особенно в весенний и осенний периоды, когда наблюдается наибольшее число аварий на физических линиях связи (затопление колодцев и др.) Увеличение пропускной способности каналов связи между корпусами университета для эффективной работы сетевых бизнес-приложений |
| Организация двух рабочих мест под веб-мастерскую и модернизация существующих рабочих мест в ЦТК | Монитор Samsung 17’’ Монитор Samsung 19’’ Системный блок P-4-2/512 Mb Ram/120 Gb Hdd | 2 квартал 2006г. | Киселев С.К., Грушин А. | 80280р. | 310 | Обеспечение полноценными рабочими местами сотрудников, занимающихся реорганизацией веб-сайта УлГТУ. Замена на рабочих местах в ЦТК двух мониторов 3-5 летней давности и одного системного блока на рабочем месте (Pentium 2-266/64Mb Ram) |
| Модернизация кабельной системы корпоративной сети в соответствии с требованиями структурированной кабельной системы |  |  | Назаров В.В., Грушин А. | 120000р. | 226 | Повышение качества локальных сетей вуза, приведение кабельного хозяйства компьютерных сетей в соответствие с требованиями структурированной кабельной системы. |
| Реализация фрагментов беспроводной компьютерной сети вуза 2.Карта радио-доступа Cisco AIR-PI21AG-E-K9 802.11a\b\g Low Profile PCI Adapter, ETSI Cnfg | 1.Точка радио-доступа Cisco AIR-AP1121G-E-K9 802.11g,AP,Single MPCI Radio,Int,ETSI Cnfg |  | Грушин А. |  |  | Изучение преимуществ технологий беспроводных сетей, организация беспроводного сегмента корпоративной сети, организация занятий со слушателями программы MBA. |
| Итого: | 615576р. |

1.2 Совершенствование системных решений корпоративной сети

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный отдел | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модификация системы автоматического резервного копирования критических данных | 01.04.2006-30.06.2006 | Центр Телекоммуникаций (ЦТК) | Курепин А.В., Беляев К.С. |
| 2 | Обзор вариантов автоматизации и повышения качества процесса технической поддержки пользователей сети | 01.08.2006-31.10.2006 | Центр Телекоммуникаций (ЦТК) | Беляев К.С., Чиликина Н.Ю. |
| 3 | Апробирование, адаптация и ввод в эксплуатацию корпоративной поисковой системы SnapCat | 01.02.2006-31.03.2006 | Центр Телекоммуникаций (ЦТК) | Курепин А.В. |
| 4 | Организация подключения ИАТУ к корпоративной сети УлГТУ. Проработка решений организации каналов "виртуальных частных сетей". | 01.03.2006-31.03.2006 | Центр Телекоммуникаций (ЦТК) (Сектор транспортных сетей) | Грушин А.Е. |
| 5 | Реорганизация каналов связи кампусов и северной площадки с целью увеличения пропускной способности и структурирования кабельной системы | 01.04.2006-31.05.2006 | Сектор транспортных сетей | Грушин А.Е. |
| 6 | Организация беспроводных подключений к локальной сети | 01.06.2006-30.06.2006 | Сектор транспортных сетей | Грушин А.Е. |
| 7 | Модернизация опорного участка локальной сети за счет сегментации подключений и перевода участков на скорость подключения 1гб/c, внедрение адресации 10.0.0.0/8 | 01.08.2006-31.10.2006 | Сектор транспортных сетей | Грушин А.Е., Чиликина Н.Ю. |
| 8 | Аудит текущего состояния по безопасности эксплуатируемых систем и сервисов. Анализ результатов и выполнение работ по повышению безопасности сервисов и сети в целом | 01.11.2006-31.12.2006 | Центр Телекоммуникаций (ЦТК) | Грушин А.Е. |
| 9 | Анализ и проектирование модернизации локальной сети в корпусе на Энгельса | 01.11.2006-31.12.2006 | Филиал ЦТК на МФ | Карандашев М. |
|  |  |  | Сектор транспортных сетей | Беляев К.С. |
| 10 | Обзор вариантов реализации системы мониторинга с регистрацией инцидентов в базе данных, контролем процесса устранения неисправностей | 01.07.2006-31.07.2006, 01.09.2006-31.09.2006 | Центр Телекоммуникаций (ЦТК) | Журавлев А.А., Курепин А.В. |
| 11 | Разработка предложений по редизайну официального сайта УлГТУ, а также корпоративного стиля | 01.02.2006-30.04.2006 | Сектор WEB-дизайна | Волков С. |
| 12 | Разработка вариантов дизайна персональных страниц административных представителей ВУЗа | 01.07.2006-31.07.2006 | Сектор WEB-дизайна | Чиликина Н.Ю. |
| 13 | Разработка дизайна и верстка технологического сайта инструментов статистики и мониторинга | 15.10.2006-30.11.2006 | Сектор WEB-дизайна | Чиликина Н.Ю. |
| 14 | Сопровождение пассивной и активной коммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования | По мере необходимости | Сектор транспортных сетей | Грушин А.Е. |
| 15 | Оперативное устранение неисправностей и аварий | По мере возникновения аварий | ЦТК | Сотрудники |
| 16 | Сопровождение и модернизация серверной информационной платформы | Периодически | ЦТК | Журавлев А.А., Грушин А.Е. |
| 17 | Техническая поддержка пользователей корпоративной сети УлГТУ | Ежедневно | ЦТК | Чиликина Н.Ю. , Журавлева М.В., Курепин А.В., Беляев К.С., Журавлев А.А. |
|  |  |  | Филиал ЦТК на МФ | Матюнин А. , Карандашев М. |
| 18 | Лингвистический перевод русско-язычной версии сайта УлГТУ на английский язык | 01.01.2006-31.12.2006 | Сектор WEB-дизайна | Редькин А. |

Направление 2. Развитие оснащенности учебного процесса компьютерной техникой.

2.1. Модернизация дисплейных классов факультетов

Для оснащения компьютерных классов предполагается использовать компьютеры по следующей спецификации

(Стандартная спецификация рабочего узла на 2006 г)

| № | Группа | Товар | Цена (средняя на начало 2006 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпуса и блоки питания | SuperPower 3025 G4,MiddleTower,ATX,250W,5.25’’x3,3.5’’x3 | 754 |
| 2 | Материнские платы | ASUS P4P800-MX Socket 478 ,i865GV,DDR400+,FSB800,ATA100 | 1878 |
| 3 | Процессоры | [BOX] Socket 478 Intel(TM) Celeron(TM) D Processor 2400 FSB 533 | 2182 |
| 4 | Модули памяти | DIMM DDR400 PC3200 0256Mb Hyundai/Hynix | 760 |
| 5 | Жесткие диски | HDD WD 40Gb<400BB>,7200rpm | 1468 |
| 6 | CD,DVD,MODD,FDD,ZIP | 3.5’’ 1.44Mb ALPS | 171 |
| 7 | Мониторы LCD | LG L1530S Silver 1024x768,400:1,250cd/m^2.25ms | 6603 |
| 8 | Устройства ручного ввода (клавиатура) | Genius KB06X PS/2 | 128 |
| 9 | Устройства ручного ввода | Genius NetScroll Eye Optical PS/2 (400 dpi) Bundle | 116 |
| 10 | CD,DVD,MODD,FDD,ZIP | Teac 52/32/52 CD-W552G IDE OEM | 748 |
| 11 | Сети и коммуникации | Compex RE100ATX/WOL PCI 10/100Mbps | 143 |
| 12 | Сети и коммуникации | D-Link DES-1016D/E,16-port N-Way Switch 10/100Mbps | 1535 |

| Мероприятие | Оборудование | Срок | Ответственный | Статья | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Модернизация компьютерного класса ФИСТ, СФ, ЭМФ,ЭФ, МФ, РТФ | 65 компьютеров стандартной спецификации | В течение года | Стратонов А.В., Шишкин В.В., Тур В.И., Савинов Н.В., Магазинник Л.Т., Табаков В.П., Рогов В.Н. | 310 | Выполнение требований к организации учебного процесса. Повышение качества учебного процесса на факультетах. |
| 2. Оснащение новой лаборатории на базе телефонной станции типа АЛС кафедры «Телекоммуникации» | 2 компьютера стандартной комплектации | В течение года | Стратонов А.В., Васильев К.К. | 310 | Организация учебного процесса на каф. «Телекоммуникации», подготовка инфраструктуры для переподготовки специалистов города и области по телекоммуникациям |
| Обеспечение оргтехникой работы деканатов: ЭМФ, ЭФ | ЭМФ: принтер, ксерокс ЭФ: компьютер | 2005-2006 уч. год | Стратонов А.В., Савинов Н.В., Магазинник Л.Т. | 310 | Совершенствование делопроизводства факультетов |
| Обеспечение оргтехников кафедр «Управление качеством», «Экономическая теория», «Маркетинг», «Управление персоналом» | Сканер, копировальный аппарат, принтер | 01.01.06 | Стратонов А.В., зав. каф. | 310 | Совершенствование делопроизводства кафедр |
| Эксплуатация и ремонт ВТ, комплектующие | Комплектующие | В течение года | Назаров В.В. | 340 | Обеспечение работоспособного состояния вычислительной техники УлГТУ |
| Итого: |

2.2. Мероприятия по обеспечению учебного процесса

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Дежурство в компьютерном классе во время занятий по расписанию, сопровождение стандартного и специального программного обеспечения, администрирование сети компьютерного класса (3 уч.корпус ауд. 104 ,202, 400-1,400-2, Главный уч. корпус ауд. 329, 500, 600, 602) | В течение уч. года | Фомина В.И., Гурьянов М.В., Федотов А.Л., Мактас Ю., Иванова И.С., Толочко А., Юхимчук Н.Н., Крылова Т., Гулягин Е.А., Хлопин Ю.А., Рыбакова В.А., Северинов А.Д., Миначева К., Абдуллина В.Ф., Денисова С.А., Барауля А.В., |

2.3. Администрирование программного обеспечения компьютерных классов.  Сопровождение системного  программного обеспечения.

| Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Оперативная экспертиза проблем, возникающих у пользователей информационных систем. Тестирование систем. Привлечение соответствующих служб ИВЦ к решению проблем. | в теч. года | Иванов А.В., Белоусов А.В , Дырдин М., Александров Ю.В. |
| Приобретение стандартного лицензионного ПО и ПО сторонних разработчиков (по заказам подразделений УлГТУ). | в теч. года | Александров Ю.В. |
| Создание библиотеки ПО (резервное копирование, хранение, учет). Разработка и опубликование на странице отдела ПО сайта ИВЦ каталога библиотеки ПО. | в теч. года | Александров Ю.В. |
| Формирование и размещение и сопровождение базы драйверов всех видов оборудования ВТ, имеющихся в УлГТУ, на общедоступном ftp-сервере ИВЦ (с публикацией каталога базы драйверов на странице отдела ПО сайта ИВЦ). | в теч. года | Александров Ю.В. |
| Настройка информационных систем под существующую конфигурацию сети, подключение к вычислительной сети устройств коллективного пользования. | в теч. года | Иванов А.В. Белоусов А.В Дырдин М. Александров Ю.В. |
| Приемка новой вычислительной техники, поступающей в университет, ее тестирование и описание. Оформление техпаспортов. | в теч. года | Иванов А.В. Белоусов А.В Дырдин М. Александров Ю.В. |
| Маркировка и опломбирование вычислительной техники университета. | в теч. года | Александров Ю.В. Крапоткин С.Н. |
| Контроль за состоянием и оптимальным использованием вычислительной техники университета. | в теч. года | Александров Ю.В. |
| Разработка планов перераспределения и списания вычислительной техники университета. | По мере поступления новой техники | Александров Ю.В. |
| Списание и утилизация списанной вычислительной техники университета. | в теч. года | Харитонов Н.К. |
| Сопровождение и эксплуатация корпоративной информационной системы "Мониторинг вычислительной техники университета" Подготовка статистических отчетов по состоянию парка вычислительной техники университета" | в теч. года | Иванов А.В. Белоусов А.В Дырдин М. Александров Ю.В. |
| Сопровождение информационной системы автоматизации расписания и программы "Трудоустройство" | в теч. года | Александров Ю.В. Иванов А.В. |
| Создание и сопровождение сайта ИВЦ | в теч. года | Александров Ю.В. студент-стажер |
| Диспетчерская служба ИВЦ. Ведение базы заявок служб и подразделений университета. | в теч. года | Еркова Н.И. Чекина А.В. |

Направление 3. Развитие автоматизированной системы управления вузом.

3.1.  Развитие информационного обеспечения проведения заседаний вуза.(ректората, диссертационных советов, заседаний конференций и др.)

| Мероприятие | Оборудование | Срок | Ответственный | Стоимость | Статья | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оборудование Зала Заседаний (ауд. 211 главного корпуса) | Стационарный проектор Panasonic PT-LB30NTE,XGA,3000 ANSI Крепление к потолку для проектора Видеосплиттер Подвесной стационарный экран Стационарный компьютер Web-камера для видеоконференц связи Микрофонный пульт участника Beyerdynamic MCS 511 Микрофонный пульт председателя Beyerdynamic MCS 513 Микшер для микрофонов Beyerdynamic MCS 50 Колонки на стенах Комплект соединительных проводов | 3 квартал 2006 г. | Стратонов А.В.Киселев С.К, | 338076р. | 310 | Создание условий для проведения производственных совещаний, конференций, защит диссертаций, семинаров |

3.2. Развитие комплексной автоматизированной системы управления (контур бухгалтерского учета, финансового планирования и управления кадрами).

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Сопровождение системы бухгалтерского учета, включающей следующие подсистемы: «бюджетная бухгалтерия», «внебюджетная бухгалтерия», «зарплата», «стипендия» (Лаборатория автоматизации организационной деятельности ЛАОД) | В течение года | Юнусов Т.Р. |
| Сопровождение системы кадрового учета и штатного расписания (ЛАОД) | В течение года | Наместников А.М. |
| Сопровождение системы отдела договоров (ЛАОД) | В течение года | Наместников А.М. |
| Внедрение системы финансового планирования и бюджетирования (ЛАОД) | В течение года | Наместников А.М. |

Направление 4. Развитие автоматизированной системы учебного процесса

4.1 Развитие автоматизированной системы управления учебным процессом

| Мероприятие | Срок | Ответственный | Стоимость | Статья | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитие WWW-сайта УлГТУ | В течение года | Волков С. | 120000р. | 226 | Развитие содержание www-сайта, расширение новостной ленты, актуализация существующих разделов, создание сети ответственных за разделы сайта, создание сети специальных корреспондентов новостной ленты сайта, проведение обучения ответственных за разделы публикации материалов на сайте. |
| 2.Развитие автоматизированной системы учебного процесса. 2.1. Развитие подсистемы учета движения контингента студентов. 2.2. Создание подсистемы электронной отчетности успеваемости студентов 2.3. Внедрение подсистемы автоматизированного формирования расписания. 2.4. Создание подсистемы лицевых счетов студентов, обучающихся по договорам | В течение года | Стратонов А.В. | 120 000 | 226 | 2.1. Обеспечение корректности и целостности базы данных контингента студентов, внедрение электронного документооборота движения контингента. 2.2. Сокращение сроков формирования сводной отчетности успеваемости по факультетам, оперативное формирование приказов по итогам сессии, подготовка к внедрению системы управления качеством образования. 2.3. Сокращение сроков формирования расписания, повышение качества образовательного процесса. 2.4. Обеспечение деканатов оперативной информацией об уплате договорных сумм студентами, обучающимися на основе договоров возмещения затрат по технологии лицевых счетов. Своевременное формирование приказов на отчисление задолжников. |
| Итого | В течение года |  | 240000р. | 226 |  |

4.2 Автоматизация библиотеки

4.2.1. Совершенствование программного обеспечения библиотеки

| № | Мероприятия | Отв. исполнитель от подразделения | Сроки | Ресурсы | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пролонгирование договора с НПО "Информсистема" на поставку новой версии и абонентское обслуживание АИБС "MARC SQL". | Смирнова Т.М. | Февраль | 20 000 | Обновление динамично развивающейся автоматизированной библиотечно-информационной системы (АИБС) "MARC SQL" |
| 2. | Установка и адаптация к специфике работы библиотеки новую версию АИБС "MARC-SQL" – 1.9, разработка дополнительных программ для более эффективной работы с БД библиотеки, обучение персонала библиотеки работе с новой версией АИБС "MARC-SQL" | Левагин А.А. | Через мес. после получения |  |  |

#### 4.2.2. Совершенствование организации и технологии работы структурных подразделений библиотеки по созданию и использованию информационных ресурсов

| № | Выполняемая работа | Отв. исполнитель от подразделения | Сроки | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать автоматизированную книговыдачу литературы с применением технологий электронного читательского билета и штрих-кодирования (первый этап: на базе отделов научной обработки документов и иностранной литературы). | Синдюкова Е.С. Левагин А.А. | В течение года | Внедрение электронного документооборота в рамках системы управления качеством |
| 2. | Интеграция баз данных студентов УлГТУ («Учебный процесс») и сотрудников (БД отдела кадров) с БД «MARC SQL” для создания электронного читательского билета. | Синдюкова Е.С. Левагин А.А. | февраль | Исключение противоречивых данных в общем информационном поле. |
| 3. | Обеспечить сохранность БД библиотеки и быстрый поиск по всем электронным каталогам (450 тыс. названий книг, статей, электронных изданий, что составляет свыше 8 млн. поисковых элементов): | Синдюкова Е.С. Левагин А.А. | В течение года | Замена морально устаревшего и материально изношенного сервера библиотеки (инв. № 01362443 – 2xPentium3/ 700 МГц / 256 / 40Gb), выполняющего функции основного сервера библиотеки: - SQL – сервер для создания БД библиотеки; - контроллер домена; - файл-сервер; - DNS; - DHCP; Причины необходимости замены сервера: А) Не хватает ОЗУ, т.к. для нормальной работы БД библиотеки (более 450 тыс. записей) необходимо не менее 600 Mb только для MS SQL –сервера. БД библиотеки стремительно увеличивается в связи с ежедневным получением БД из библиотечного консорциума «МАРС», активным участником которого является и наша библиотека (примерно 150 тыс. записей в год; каждая запись содержит 30 поисковых элементов). Закупить дополнительно ОЗУ 512 Mb практически является невозможным, т.к. на данном сервере, приобретенном в 2001 году, установлена память SDR, тогда как сейчас продается ОЗУ DDR. Б) На данном сервере изначально имелось два винчестера по 40 Gb, но один из них вышел из строя летом 2004г и передан на списание, новый винчестер взамен не закуплен до сих пор (был включен в план 2005 года). В связи с этим вынуждены были изъять и второй винчестер на 40 Gb и временно установить 2 винчестера по 80 Gb с ПК из медиатеки для горячего резервирования. Г) На сервере данного типа желательно устанавливать более мощные процессоры, ориентированные на серверные задачи (ксеон-процессоры).высвободившийся сервер будет перепрограммирован под терминальный сервер |
| 4. | Организация резервного копирования электронных каталогов | Синдюкова Е.С. |  | Приобрестение устройства DVD-/+RW (для создания резервных копий электронных каталогов библиотеки (ведутся с 1991 года), в том числе и копии каталога электронных изданий УлГТУ с предоставлением доступа к полнотекстовым изданиям (ведется с 2001 года, свыше 2 тыс. электронных изданий) |
| 5. | Создание электронного каталога периодических изданий библиотеки УлГТУ. | Синдюкова Е.С. | Ноябрь |  |

4.2.3. Совершенствование электронной библиотеки

| № | Выполняемая работа | Отв. Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наполнение каталога электронных изданий УлГТУ –внести 500 описаний электронных изданий УлГТУ с предоставлением доступа к полнотекстовым документам. Создать резервные копии данных изданий на диски СD или DVD. | Долгова И.А. | По мере появления электронных документов |
| 2. | Предоставление анонсов новых журнальных статей на сайте библиотеки. | Сидоров А.С. | Регулярно |
| 3. | Реализация процесса автоматического обновления картотеки книгообеспеченности на сайте | Сидоров А.С. | Регулярно |
| 4. | Регулярное обновление информационных ресурсов сайта библиотеки в Интернет/ Интранет | Сидоров А.С. Долгова И.А. | Регулярно |

4.2.4. Интеграция НБ в российское библиотечное пространство

| № | Выполняемая работа | Отв. Исполнитель | Сроки | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы с электронными ресурсами в научно-библиографическом отделе в рамках консорциума библиотек России и стран ближнего зарубежья «МАРС»: создание межрегионального корпоративного каталога журнальных статей. | Синдюкова Е.С. | В течение года | В 2005г. штат отдела увеличен на 1 человека, выделено дополнительное помещение (13-я к. библ. корпуса). Работа в вышеназванном консорциуме дает значительную экономию трудовых затрат за счет устранения дублирования при создании каталога журнальных статей (каталог консорциума содержит сведения о статьях из 900 названий журналов России, начиная с 2001 года). Каталог позволяет читателям библиотеки УлГТУ быть в курсе последних журнальных публикаций, независимо от того, выписывает ли данный журнал библиотека УлГТУ; кроме того, позволяет заказывать электронные копии статей (бесплатно в рамках «МАРСа») через службу электронной доставки документов (функционирует при медиатеке ). |
| 2. | Работа с грантами: частичная оплата предоставления доступа к базам данных различных организаций АРБИКОН, РФФИ и т.д. | Синдюкова Е.С., Долгова И.А. | В течение года |  |

4.3. Развитие мультимедийных технологий

4.3.1. Разработка, исследование и внедрение новых технологий создания, каталогизации и использования электронных изданий (ЭИ)

| № | Выполняемая работа | Отв. исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие технологии создания виртуальных лабораторий на базе продуктов фирмы Macromedia | Лукьянов В.Б. |  |
| 2 | Совершенствование технологии создания электронных учебных материалов на базе интернет-технологий и использованием новых инструментальных средств | Богданов А.А. | В течение года |
| 3 | Развитие технологии создания и использования мультимедиа продуктов на базе форматов MPEG | Шишкин В.В. | В течение года |
| 4 | Выпуск компакт-диска с лучшими электронными учебными материалами, создаваемыми сотрудниками УлГТУ для распространения по подразделениям университета | Виноградов А.Б., Шишкин В.В. | В течение года |
| 5. | Внедрение разработанной в Центре мультимедиа типовой библиотеки ЭИ на серверах учебных подразделений университета | Богданов А.А. | В течение года |
| 6. | Исследование методов интеграции библиотек ЭИ | Центр мультимедиа технологий | В течение года |
| 7. | Развитие технологии педагогических агентов и адаптивных методических систем | Виноградов А.Б., Шишкин В.В. | В течение года |
| 8. | Исследование методики оценки пригодности учебного курса к преподаванию с использованием ЭИ и возможности выполнения части информационной базы в виде ЭИ различного типа | Богданов А.А. | В течение года |
| 9. | Исследование методов внедрения в учебный процесс технологии «электронной кафедры», в том числе на основе специализированных программных оболочек | Виноградов А.Б., Шишкин В.В. | В течение года |
| 10. | Исследование технологии оценки результатов обучения с помощью ЭИ (тестирование на предмет способности усваивать материал с экрана) | Богданов А.А., Виноградов А.Б. | В течение года |
| 11. | Исследование технологии организации учебной работы на основе интернет-страницы преподавателей, разработка подобных продуктов | Виноградов А.Б., Шишкин В.В. | В течение года |
| 12. | Разработка и исследование технологии создания и использования мобильных устройств для работы с ЭИ (e-book) | Виноградов А.Б. | В течение года |
| 13. | Исследование технологии организации учебного процесса на базе архитектуры учебных классов, построенных на основе «тонких клиентов», для уменьшения затрат на вычислительную технику | Виноградов А.Б. | В течение года |
| 14. | Исследование возможности построения образовательного процесса на базе операционной системы Linux | Богданов А.А., Виноградов А.Б. |  |

4.3.2. Разработка нормативной документации в области создания и использования ЭИ в УлГТУ

| № | Выполняемая работа | Отв. исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава пакета нормативной документации в области создания и использования ЭИ | Виноградов А.Б. |  |
| 2 | Разработка технологии экспертизы и оценки ЭИ и программных средств учебного назначения | Шишкин В.В. |  |

4.3.3. Переподготовка сотрудников вуза в области создания и использования ЭИ

| № | Выполняемая работа | Отв. исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение постоянного общеуниверситетского семинара «Мультимедиа технологии в высшем образовании» и организация помощи кафедрам по созданию и использованию ЭИ на местах с использованием ноутбука. | Шишкин В.В. | В течение года |
| 2 | Повышение квалификации сотрудников центра (стажировки на фирмах, курсы переподготовки и пр.) | Ярушкина Н.Г. | В течение года |
| 3 | Обучение и консультирование сотрудников УлГТУ в режиме on-line | Виноградов А.Б. | В течение года |
| 4 | Аннотирование электронных учебных материалов сторонних организаций и выработка рекомендаций по внедрению их в учебный процесс университета | Виноградов А.Б. | В течение года |
| 5 | Оказание помощи кафедрам по тиражированию необходимых учебно-методических компьютерных материалов на CD-ROM и подготовке материалов для включения в ЭИ | Богданов А.А., Шишкина В.В. | В течение года |
| 6. | Формирование ресурсов FTP по разделу «Электронные и мультимедиа технологии в образовании» | Лукьянов В.Б. | В течение года |
| 7. | Пополнение электронной библиотеки (60 единиц) и видеотеки (10 единиц) | Виноградов А.Б. | В течение года |
| 8. | Сопровождение информационной базы периодических изданий по направлениям работы центра РЭМТ | Богданов А.А. | В течение года |
| 9. | Сопровождение постоянно действующей выставки мультимедийных творческих работ сотрудников университета в информационной сети университета | Шишкина В.В. | В течение года |

Направление 5. Развитие информационных услуг и  переподготовки специалистов г. Ульяновска в области современных информационных технологий.

5.1.Развитие технологий автоматизированного проектирования

| № | Выполняемая работа | Отв. исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с предприятиями региона по вопросам подготовки кадров и проведения НИР в области инженерного анализа (CAE). Внедрение CAE решений в подразделениях предприятий, консультирование. | Дышловенко П.Е | В течение года |
| 2 | Выполнение работ по договору о сотрудничестве с Институтом катализа и химии поверхности Польской академии наук. | Дышловенко П.Е | В течение года |
| 3 | Проведение научных исследований в области компьютерного моделирования. Подготовка кадров высшей квалификации. Участие в научных мероприятиях. | Дышловенко П.Е | В течение года |
| 4 | Повышение квалификации в форме стажировок | Дышловенко П.Е | 30.12.06 |
| 5 | Сотрудничество и проведение совместных работ в области САПР и инженерного анализа с Центром наукоемких технологий УлГТУ, представительством фирмы АСКОН | Дышловенко П.Е | В течение года |

5.2. Развитие системы переподготовки специалистов по информационным технологиям г. Ульяновска.

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочих программ переподготовки специалистов города и области по информационным технологиям на базе специальностей ФИСТ | Шишкин В.В. | В течение года |
| 2 | Организация курсов переподготовки для специалистов города и области по информационным технологиям | Ярушкина Н.Г. | В течение года |
| 3 | Организация работы школы компьютерной графики ФИСТ | Шишкин В.В. | В течение года |
| 4. | Организация дополнительных образовательных услуг в Центре APTECH | Валюх В. | В течение года |