ПРОЕКТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе УлГТУ

____________________ Н.Г. Ярушкина

«___»_____________________2008 г.

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

УЛЬЯНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА 2009 ГОД

Управление информатизации УлГТУ

- Развитие телекоммуникационных и локальных сетей, Интернет-сервера ВУЗа

- Совершенствование организации учета, ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники

- Мероприятия по обеспечению учебного процесса

- Развитие и обеспечение функционирования корпоративных информационных систем

- Обеспечение использования в университете лицензионного и свободно распространяемого  программного обеспечения

- Развитие комплексной автоматизированной системы управления ВУЗом

Приложение 1. Основные параметры типовых средств ВТ и ОТ на 2009 г.

Приложение 2. Планы работы научно-исследовательских подразделений УИ УлГТУ на 2009 г.

Приложение 3. План работ по компьютеризации библиотечно-информационных процессов в Научной библиотеке УлГТУ

Приложение 4. Проект развития структуры  телекоммуникационной составляющей корпоративной сети УлГТУ

Приложение 5. Сведения о заявках подразделений УлГТУ на лицензионное  программное обеспечение для приобретения в 2009 г.

Приложение 6. Сведения о заявках, поданных в Управление информатизации подразделениями УлГТУ на приобретение средств ВиОТ в 2009 г

Управления информатизации УлГТУ (нач. Киселев С.К., к. 220 гл. корпус, т. 430214)

Отдел обеспечения учебного процесса (нач. Денисова С.А., к. 602, гл. корпус, т. 778338)

- группа сопровождения учебного процесса

- группа сопровождения технических и программных средств обеспечения учебного процесса

Отдел телекоммуникаций (нач. Грушин А.Е., к. 505, 3 уч. корпус, т. 430220)

- группа локальных сетей

- группа глобальных сетей

- группа Интернет-технологий

Отдел обслуживания и ремонта вычислительной и оргтехники (нач. Руденко В.В., к. 110, 3 уч. корпус, т. 430229)

- группа контроля и учета вычислительной и оргтехники

- группа ремонта и технической экспертизы вычислительной и оргтехники

- группа обслуживания оргтехники

Отдел информационных систем (нач. Стратонов А.В. к. 502 , главн. корпус, т. 778164)

Лаборатория автоматизации организационной деятельности университета (зав. Юнусов Т.Р. к. 902, гл. корпус, т. 778176)

- группа автоматизации кадрового учета

- группа автоматизации бухгалтерского учета

Центр управления лицензиями (дир. Армер А.И., к. 218а, 3 уч. корпус, т. 778347)

Научно-исследовательские подразделения УИ УлГТУ на 2009 г.

Центр разработки электронных мультмедиатехнологий (дир. Т.П. Пилюгина)

Лаборатория компьютерного моделирования (дир. П.Е. Дышловенко)

Учитывая основные направления и тенденции развития информатизации образования, исходя из опыта реализации предыдущих программ информатизации УлГТУ, приоритеты Программы информатизации на 2009г. следующие:

- повышение эффективности использование программно-аппаратного обеспечения  и информационно-коммуникационной среды университета. Способствовать этому должна непрерывно действующая система повышения квалификации ППС и сотрудников университета с целью освоения ими передовых информационно-коммуникационных и информационно-образовательных технологий, повышения общей Интернет-культуры сотрудников.  Создать такую систему предлагается в виде специального раздела на корпоративном сайте, сформированного по типу системы дистанционного обучения, где будет располагаться банк электронных образовательных ресурсов, проводиться on-line консультации по различным вопросам  использования программно-аппаратного обеспечения и т.п.

- (Исполнители: Управление информатизации, ФИСТ)

- завершение формирования сетевой основы единой информационно-коммуникационной среды университета. Для чего в 2009 г. должно быть проведено подключение к корпоративной сети университета ИАТУ и ДИТУД, общежитий университета, реализован переход на оптико-волоконные каналы по основным направлениям развития корпоративной сети, организована зона беспроводного доступа к ресурсам сети.

- (Исполнитель: Отдел телекоммуникаций)

- дальнейший переход к использованию лицензионного и свободно распространяемого системного и прикладного программного обеспечения, оптимизация состава лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. Способствовать этому должна система повышения квалификации ППС и сотрудников университета в области информационных технологий.

- (Исполнители: Центр управления лицензиями, Отдел обеспечения учебного процесса)

- развитие точек свободного доступа студентов университета к ресурсам информационно-коммуникационной среды университета, ресурсам сети Интернет. Для этого необходимо создание нескольких компьютерных классов со свободным доступом для самостоятельной работы студентов, развитие зоны беспроводного доступа к ресурсам сети.

- (Исполнители: Отдел обеспечения учебного процесса, Отдел телекоммуникаций)

- формирование концепции, плана перехода и получение опыта создания единого информационно-образовательного портала высшего учебного заведения, включающего функции информационного сайта университета и всех его подразделений,  поддержки электронного обучения, организации документооборота, управления учебным процессом, удаленной коммуникации студентов и преподавателей и т.д.  Для этого необходимы изучение и анализ соответствующих системных решений в данной области, пробное развертывание выбранной системы на базе одного из учебных подразделений вуза.

- (Исполнители: Отдел информационных систем, Отдел телекоммуникаций, Учебное управление)

Направление 1. Развитие телекоммуникационных и локальных сетей УлГТУ, Интернет-сервера ВУЗа

Исполнитель: Отдел телекоммуникаций

| Мероприятие | Эффект | Срок | Необх. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Развитие глобальных сетей |
| Организация подключения к сети интернет. Реконфигурация сетевого и серверного оборудования. Взаимодействие в провайдером по возникающим вопросам. | Предоставление сотрудникам УлГТУ дополнительных возможностей работы в сети Интернет Повышение эффективности обмена официальной документацией с различными учреждениями и организациями (бухгалтерская отчетность, организация госзакупок, научные и инновационные фонды и т.п.). Обеспечение возможности проведения внешних видеоконференций и видеосвязи между корпусами УлГТУ Обеспечение работы международных и др. конференций, требующих on-line обращений к Интернет ресурсам Участие УлГТУ в различных информационно-телекомуникационных мероприятиях, проводимых Министерством образования и науки РФ, организациями г. Ульяновска и др. | 1 квартал 2009 |  |
| Организация логического кольца на магистральных каналах связи университета на существующем оборудовании. Замена и реконфигурация маршрутизатора МФ. Создание схемы магистральных каналов связи. Планирование дополнительных подключений удаленных корпусов и подразделений (по запросу). | Повышение отказоустойчивости и качества обслуживания, увеличение пропускной способности отдельных каналов связи, создание технических условий для запуска мультимедиа сервисов в удаленных корпусах. | 2 квартал 2009 |  |
| Обзор решений по минимизации затрат на реконфигурирование сетевого и серверного оборудования в случае изменения провайдера интернет. Реорганизация адресации на сетевом оборудовании, пересмотр политики маршрутизации. | Минимизация традозатрат по реконфигурации оборудования в случаях изменения внешних поставщиков услуг, оптимизация производительности | 2 квартал 2009 |  |
| Обзор вариантов обеспечения высокой отказоустойчивости основных сетевых сервисов (прокси/почта/хостинг/dns/radius/ldap и др.), обзор вариантов балансировки. Рассмотрение варинтов решения задачи быстрой миграции сетевых сервисов между серверами с целью выявления наиболее эффективного использования вычислительных ресурсов за счет применения технологий виртуализации. | Обеспечение функционирования корпоративной сети университета, предоставление доступа пользователям сети во внешние телекоммуникационные сети, предоставление доступа внешних пользователей к ресурсам УлГТУ. | в течение года |  |
| Планирование и организация переноса в новый автозал сетевого оборудования университета, размещенного на площадке ЦПД СимТел. Организация работы всех необходимых каналов связи, подключений. | Обеспечение требований ЦПД СимТел, сохранение присутствия на данной площадке. | По согласованию с представителями ЦПД СимТел. |  |
| Аудит и конфигурирование безопасности маршрутизаторов, сетевых сервисов, оптимизация правил фильтрации, оптимизация производительности, обновление операционных систем, выявление и устранение уязвимостей. | Увеличение отказоустойчивости и качества обслуживания пользователей Сокращение времени профилактики и ремонта оборудования, разграничение сервисов и уменьшение зависимостей на уровне ОС | В течение года |  |
| Предупреждение аварийных ситуаций, реагирование, устранение неисправностей, мониторинг сетевой активности. Консультирование пользователей ВУЗа. Взаимодействие с структурными подразделениями по организационным и техническим вопросам. | Повышение надежности работы сети и качества предоставляемых сервисов и обслуживания пользователей | В течение года |  |
| 1.2 Развитие локальных сетей |
| Создание технологической основы для развития локальной сети вуза: через участие в реализации «Проекта развития структуры телекоммуникационной составляющей корпоративной сети УлГТУ»(Приложение 4) | Создание технологической основы для развития многофункциональной передачи данных | В течение года | Оптоволоконный кабель, работы по его прокладке, оборудование. Ориентир. стоимость см. Приложение 4 |
| Создание локальных сетей в подразделениях вуза, располагающихся на отремонтированных в 2008 г. площадях | Обеспечение соединения вычислительной техники подразделений с локальной сетью ВУЗа для ее более полного использования в учебном и научном процессах | В течение года |  |
| Развитие общей схемы локальной сети университета, реализация плана наращивания и модернизации сети | Расширение числа компьютеров, подключенных к локальной сети ВУЗа для ее более полного их использования в административном, учебном и научном процессах | В течение года |  |
| Документирование изменений сетевой структуры вуза, ведение общего план сетей корпусов | Обеспечение оперативности ремонта и восстановления сетей, составления схем и планов ее модернизации. | В течение года |  |
| Расширение технологической основы для структурирования сети ВУЗа (технологические ниши, поэтажные кабель каналы и др.) | Возможность структурированного развития сети в корпусах общежития | В течение года |  |
| Выполнение текущих заявок на подключение ПК к локальной сети ВУЗа | Обеспечение соединения вычислительной техники подразделений с локальной сетью ВУЗа для ее более полного использования в учебном и научном процессах | В течение года |  |
| Создание фонда комплектующих и технологических материалов для выполнения работ по развитию и модернизации локальных сетей | Сокращение времени и повышение качества выполнения текущих заявок на подключение ПК к локальной сети ВУЗа | В течении года | В объеме выделенных денежных редств по внебюджету |
| 1.3 Развитие Интретнет-технологий |
| Программно техническое сопровождение корпоративного сайта | Обеспечение надежной и оперативной работы корпоративного сайта | В течении года | Модернизация основного Интернет сервера университета |
| Поддержка и сопровождение корпоративного сайта (обеспечение функционирования существующих сервисов и разделов сайта, оперативный разбор, редактирование, оформление и публикация на сайте информации, получаемой из различных источников, модернизация структуры сайта в соответствии с текущими задачами и т.п. ) | Представление различной информации об УлГТУ в соответствии с современными тенденциями и требованиями развития Интернета, предоставление посетителям Интернет-сайта УлГТУ новых возможностей по получению интересующей их информации, реклама УлГТУ | В течении года |  |
| Поддержка и сопровождение специализированных разделов сайта (Управление кадров, Отдел аспирантуры и докторантуры, Управления корпоративных коммуникаций и др. | Обеспечение потребностей служб УлГТУ по представлению различной информации в Интернет/Интранет, выполнение соответствующих требований Министерства образования и науки и др. руководящих органов | В течении года |  |
| Обучение пользователей работе с системой ведения сайта, передача специализированных разделов сайта на ведение персоналом самих подразделений | Обеспечение требований Министерства образования по показателю числа разделов сайта обновляемых не менее 2-х раз в месяц | В течении года |  |
| Создание и сопровождение новых разделов подразделений на корпоративном сайте | Обеспечение потребностей служб УлГТУ по представлению различной информации в Интернет/Интранет, выполнение соответствующих требований Министерства образования и науки и др. руководящих органов | В течение года |  |
| Поддержка авторов и консультирование по работе в системе управления сайтом | Обеспечение более широкого представления информации об УлГТУ в Интернете | В течение года |  |
| Поддержка и техническое сопровождение сервера документов Общего отдела, информационно-консультационное сопровождение сотрудников Общего отдела и корпоративных пользователей сервера документов | Обеспечение доступа пользователей локальной сети УлГТУ к базе данных официальных документов, повышение надежности и оперативности ее работы | В течение года |  |
| Разработка и внедрение новых сервисов для пользователей корпоративного сайта («Календарь событий», «Персональные страницы пользователей» и др.) | Обеспечение более широкого представления информации об УлГТУ в Интернете | В течении года |  |
| Анализ существующих решений по организации единого информационно-образовательного портала высшего учебного заведения, выбор программных и технических средств реализации информационно-образовательного портала университета. разработка плана реорганизации корпоративного сайта вуза в информационно-образовательный портал | Преобразование информационного пространства университета в соответствии с современными тенденциями развития образовательных, управленческих и информационно-коммуникационных технологий. | I полугодие 2009 г. | Программные средства организации единого информационно-образовательного портала вуза |
| Пробная реализация информационно-образовательного портала на примере отдельного учебного подразделения университета - кафедры или факультета. | Получение опыта организации информационно-образовательного портала | II полугодие 2009 г. |  |

Направление 2. Совершенствование организации учета, ремонта и обслуживания вычислительной и оргтехники УлГТУ

Исполнитель: Отдел обслуживания и ремонта вычислительной и оргтехники

| Мероприятие | Эффект | Срок | Необх. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Ремонт и обслуживание вычислительной ВТ и оргтехники |
| Ремонт и обслуживание ВиОТ по заявкам подразделений университета. | Поддержание ВиОТ в работоспособном состоянии | В течение года | Комплектующие, детали, инструменты |
| Введение системы обслуживания и ремонта ВиОТ хозрасчётных подразделений на платной основе | Использование получаемых средств на стимулирование сотрудников отдела за выполненную работу | В течение года |  |
| Интенсификация ремонта ВиОТ за счёт применения современных методов диагностики, оборудования и инструмента | Улучшение качества ремонта и сокращение его сроков проведения | В течение года | Специализированные аппаратно-программные комплексы для тестирования и ремонта для ремонта средств ВТ |
| Поддержание резервного фонда комплектующих к ВиОТ, технологических материалов, в объёме обеспечивающем бесперебойную работу сектора, за счёт закупаемых по бюджету и внебюджету | Сокращение времени простоя ВТ и оргтехники при выходе из строя | В течение года по мере выделения денежных средств |  |
| Создание и поддержание в исправном состоянии резервного фонда ВиОТ: а) за счёт приобретаемых новых средств ВиОТ б) за счёт сданных из подразделений университета | Предоставление ВТ и оргтехники во временное пользование подразделениям УлГТУ в критических случаях, повышение оперативности в проведении ремонта | В течение года | Вычислительная техника, заменяемая в подразделениях УлГТУ при приобретении новой – 8 ед. новой – 3 ед. |
| Проведение модернизации ВиОТ по обоснованным заявкам структурных подразделений университета за счёт выделенных на эти цели комплектующих. | Улучшение технических характеристик ВиОТ, повышение производительности работ | В течение года по мере выделения денежных средств | Комплектующие, детали, закупаемые для целей модернизации |
| Осмотр и определение технического состояния ВиОТ, выслужившей сроки эксплуатации и не используемой в университете, выдача заключения по её дальнейшему использованию (списанию) | Упорядочение учета и использования средств ВиОТ | В течение года |  |
| 2.2 Совершенствование системы материального учета и контроля средств ВиОТ |
| Ведение оперативного учёта по составу и состоянию ВиОТ, находящейся у МОЛ в подразделениях университета, осуществление контроля за списанием устаревшей и не пригодной для дальнейшей эксплуатации техники. | Упорядочивание сведений о наличии ВиОТ в подразделениях университета, их предоставление для различных форм отчетности, проверка законности списания ВиОТ | В течение года |  |
| Переход на электронную форму обслуживания и ремонта ВиОТ (заявка по электронной почте, увязка с базой данных бух. учёта, контроль за использованием и списанием материалов и.т.д.) | Сокращение сроков обслуживания, повышение оперативности, контроль за использованием материалов по назначению | 1-2 кв. 2009 | Установление стимулирующей доплаты сотруднику из фонда материального стимулирования |
| Организация хранения и учета средств ВиОТ, (в т.ч. и не пригодной для дальнейшего использования), комплектующих и расходных материалов. | Обеспечение сохранности ВиОТ, комплектующих и расходных материалов. | В течение года |  |
| Получение от поставщиков ВиОТ, комплектующих и расходных материалов и их документальное оформление, сертификатов соответствия ВиОТ требованиям Роспотребнадзора | Обеспечение учета и контроля за распределением средств ВиОТ | В течение года |  |
| Выдача средств ВиОТ, комплектующих и расходных материалов в подразделения университета. | Обеспечение учета и контроля за распределением средств ВиОТ | В течение года |  |
| Сопровождение гарантийного ремонта вышедшей из строя ВиОТ, контроль за соблюдением сроков выполнения ремонта, хранение гарантийных талонов. | Повышение оперативности гарантийного ремонта | В течение года |  |
| Выбраковка и списание устаревшей и не пригодной к дальнейшей эксплуатации ВиОТ и ёё утилизация. Использование для текущего ремонта годных деталей полученных от ее разукомплектования. | Обеспечение правил утилизации списанной ВиОТ, пополнение фонда комплектующих и деталей для ремонта и обслуживания ВиОТ | по мере утверждения актов на списание |  |
| 2.3 Обслуживание оргтехники подразделений университета |
| Совершенствование рабочего места по заправке, ремонту и восстановлению картриджей и узлов оргтехники университета. | Повышение качества обслуживания оргтехники, уменьшение сроков ремонта, выполнение требовании ОТ при работе с материалами для заправки | В течение года | Необходимые материалы и спецоборудование |
| Заправка, ремонт, восстановление картриджей и узлов оргтехники университета, сложный ремонт оргтехники. | Обеспечение работоспособного состояния оргтехники УлГТУ | В течение года | Приобретение расходных материалов, заключение договора со специализированной организацией на проведение сложного ремонта |
| Увеличение подменного фонда расходных материалов. Маркировка картриджей с использованием программы штрих кодирования | Повышение оперативности обслуживания оргтехники Замена картриджа будет производится сразу без ожидания его заправки | В течение года | Выделение денежных средств для создания резервного фонда |
| Создание сектора по выводу графической информации на широкоформатных плоттерах. Выполнение услуг по распечатке материалов на них для сторонних заказчиков на платной основе | Распечатка плакатов, схем чертежей для нужд университета Получение дополнительного дохода от сторонних заказчиков | 1 полугодие 2009 г. | Введение в штатное расписание 2 дополнительных ставок |

Направление 3. Мероприятия по обеспечению учебного процесса

Исполнитель: Отдел обеспечения учебного процесса

| Мероприятие | Эффект | Срок | Необх. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Обеспечение учебного процесса в компьютерных класса Службы информатизации |
| Обеспечение функционирования компьютерных классов Управления информатизации (3 уч. корпус ауд. 104, 202, 400п-1, 400п-2, гл. уч. корпус ауд. 327, 329, 500, 600, 602) во время занятий по расписанию (с 8.00 до 20.00) | Поддержание оборудования и ПО в дисплейных классах в рабочем состоянии | В течение года |  |
| Приведение и поддержание компьютерных классов классах Управления информатизации в соответствии с требованиями СанПиН, ОТ и ТБ | Обеспечение необходимых условий работы пользователей и персонала дисплейных классов, эксплуатации средств ВТ | В течение года | Выделение средств на проведение работ для обеспечения требований СанПиН, ОТ и ТБ в классах (вентиляция, освещенность, электропроводка и др.) |
| Обучение сотрудников отдела обеспечения учебного процесса работе на вновь вводимом оборудовании и программном обеспечении непосредственно на рабочих местах |  | В течение года |  |
| Обучение персонала правилам работы на электроустановках и ПК, подготовка и проведение аттестации отдела обеспечения учебного процесса по ТБ |  | В течение года |  |
| 3.2 Сопровождение ПО в дисплейных классах и других подразделениях УлГТУ |
| Обслуживание, настройка и сопровождение программных средств в компьютерных классах Управления информатизации и административных подразделениях университета | Обеспечение работоспособности программного обеспечения в компьютерных классах Управления информатизации и подразделениях университета | В течение года |  |
| Анализ эффективности использования технических и программных средств (соответствие уровней технического и программного обеспечений, загруженность и т.п.) в компьютерных классах Управления информатизации, формирование предложений по своевременной модернизации технического и программного обеспечений классов | Поддержание программных и технических средств компьютерных классов на уровне, отвечающим требованиям обеспечения учебного процесса | В течение года |  |
| Оказание помощи и консультирование пользователей университета по общим вопросам использования программных средств | Повышение качества сопровождения программного обеспечения | В течение года |  |

Направление 4. Развитие и обеспечение функционирования корпоративных информационных систем

Исполнитель: Отдел информационных систем

| Мероприятие | Эффект | Срок | Необх. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Проектирование, разработка, модернизация и внедрение программного обеспечения |
| Опытная эксплуатация и внедрение новой версии КИС «Учебный процесс», разработанной на основе технологий СОА. | Обеспечение взаимодействия с другими ИС. Удобство дальнейшей модернизации и развития КИС. | 10.01.09 31.12.09г. | 2 новых ПК |
| Внедрение новой версии модуля «Электронный журнал успеваемости» с возможностью ввода данных в деканатах факультетов и на кафедрах. | Хранение оценок в досье студентов и статистическая обработка результатов. | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Внедрение клиент-приложения «Приказы - ОК» для регистрации приказов по движению контингента студентов в ОК | Обеспечение оперативного обмена данными с информационной системой «1С бухгалтерия». | 10.01.09 - 01.04.09г. |  |
| Внедрение клиент-приложения «Кафедра университета» | Подключение кафедр к базе данных КИС «Учебный процесс». | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Внедрение нового модуля КИС «Автоматизированный контроль и проверка расчасовок учебных занятий» | Автоматическая проверка введенных расчасовок на соответствие учебным планам. | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Проектирование, разработка и внедрение нового модуля КИС - «Абитуриент» на основе ПО с открытым кодом. Разработка интерфейса автоматизированного ввода данных об абитуриентах. | Экономия средств на приобретение лицензионного ПО фирмы. Исключение ошибок ручного ввода. | 01.10.08 30.04.09г. | Сканер типа Fujitsu- Siemens fi 6230 и ПО ABBYY Form Reader |
| Проектирование и разработка новой версии модуля «Электронный журнал успеваемости студентов», предусматривающей замену бумажной версии журнала деканата. | Оперативный контроль за ходом сессии со стороны управления. Статистическая обработка данных успеваемости студентов . | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Проектирование и разработка ИС автоматизации документооборота учебной части университета | Повышение оперативности работы Учебного управления | 10.01.09 31.12.10г. |  |
| Проектирование, разработка и внедрение клиент-серверной ИС «Практика студентов» для автоматизированной подготовки документации и отчетов по практике студентов. | Автоматизация работы по организации и учету практики студентов. | 10.01.09 31.12.09г | 1 ПК |
| Проектирование и разработка ИС «Центр содействия трудоустройству выпускников» на основе реверсивного Интернет-канала взаимодействия с бизнесом | Обеспечение трудоустройства студентов в соответствии с получен- ной в университете специальностью. | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Разработка конвертера по импорту данных КИС «Учебный процесс» в ИС автоматизации составления расписания «Автор-2» | Исключение ручного ввода расчасовок в диспетчерской. | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Проектирование и разработка новой версии клиент-приложения «Кафедра» с расчетом штатов кафедры | Автоматизация расчета штатов. | 10.01.09 01.10.09г. |  |
| Проектирование и разработка клиент-приложения корпоративной информационной системы «Медпункт университета» | Автоматизация подготовки списков и отчетов | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| 4.2 Сопровождение программного обеспечения |
| Администрирование и сопровождение ПО КИС «Учебный процесс» | Автоматизация управления учебным процессом университета | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Сопровождение ИС составления расписания занятий студентов «Автор-2» | Сокращение сроков составления расписания, удобство его пользования. | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Сопровождение ИС г. Шахты «Учебные планы» | Электронная версия учебных планов | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Сопровождение ПО «Модуль сбора данных о дипломах» (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки). | Контроль выдаваемых дипломов. | 10.01.09.01.12.09г. |  |
| Сопровождение ИС «Мониторинг средств вычислительной техники, оргтехники и ПО» | Автоматизированный учет технических средств и ПО. | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Сопровождение ИС «Учет корреспонд. и контроль исполнения поручений» | Автоматизация делопроизводства «Общего отдела». | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| 4.3 Эксплуатация программного обеспечения |
| Эксплуатация КИС «Учебный процесс» для подготовки отчетов в Агентство по образованию по форме 3-НК, 3.2 и др. | Подтверждение целесообразности бюджетного финансирования университета | 10.01.09 31.12.09г. |  |
| Эксплуатация модуля «Абитуриент» совместно с персоналом приемной комиссии. Подготовка отчетных форм. | Автоматизация работы ПК по набору студентов на 1 курс. | 01.05.09 10.10.09г. |  |
| Эксплуатация министерской программы «Рейтинг-аккредитационные показатели». | Текущий контроль за аккредитационными показателей университета | 10.01.09 01.04.09г. |  |
| Ручной ввод приказов по движению контингента студентов ИАТУ в базу данных КИС «Учебный процесс». | Подготовка отчета по форме 3-НК по базовой части университета | 10.01.09 31.12.09г. |  |

Направление 5. Обеспечение использования в университете лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Исполнитель: Центр управления лицензиями

| Мероприятие | Эффект | Срок | Необх. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка ПО по MSDN лицензии (учебная) в СФ, ГФ, ЭФ, ЭМФ | Завершение перевода учебных подразделений на ЛПО | 10.01.09 30.09.09г. | 1 жесткий диск с USB портом, ноутбук |
| Установка ПО по Open License (коммерческая) в деканаты и на кафедры MФ, СФ, ЭФ, ФИСТ, РТФ, ЭМФ, ГФ, установка в администрацию университета | Завершение перевода административных подразделений на ЛПО | 10.01.09 31.10.09г. |  |
| Обновление и пополнение сервера свободного и легального ПО УлГТУ | Увеличение использования свободного ПО в учебном и административном процессе | В течение года |  |
| Создание раздела на сайте УлГТУ с литературой и документацией по свободному ПО | Подготовка сотрудников университета для повышения эффективности использования СПО | 10.01.09 30.06.09г. |  |
| Участие в программе «СПО для образовательных учреждений России» | Расширение видов использования легального ПО в учебном процессе | В течение года |  |
| Устранение дистрибутивов нелегального и условно-нелегального ПО с серверов и и сети УлГТУ | Выполнение требований 4 части ГК РФ, устранение возможности установки нелегального ПО | 10.01.09 30.04.09г. |  |
| Повышение квалификации работников Центра управления лицензиями в области СПО и видов лицензирования | Повышение эффективности работы центра управления лицензиями | 10.01.09 30.09.09г. |  |
| Анализ оборудования, корректно работающего с пакетом СПО, создание базы драйверов устройств, корректно работающих с СПО | Выработка рекомендаций по закупке оборудования для структурных подразделений | 10.01.09 30.06.09г. |  |
| Обучение сотрудников УлГТУ основам работы с образовательным пакетом СПО | Подготовка работников университета для повышения эффективности использования СПО | В течение года |  |
| Анализ потребности структурных подразделений в коммерческом ПО, подготовка предложений и формирование планов закупки ПО в подразделения УлГТУ | Выработка рекомендаций по закупке ПО для структурных подразделений | В течение года |  |
| Анализ новых дистрибутивов коммерческих и свободных операционных систем (Windows Vista, Windows 7, Solaris, FreeBSD и клоны, Mac OS X, Linux) | Повышение эффективности использования коммерческого и свободного ПО в подразделениях | В течение года |  |

Направление 6. Развитие комплексной автоматизированной системы управления ВУЗом

Исполнитель: Лаборатория автоматизации организационной деятельности университета

| Мероприятие | Эффект | Срок | Необх. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение новой версии «1С» 8.0. Составление плана перехода с 2010 г. на новую версию. Проведение подготовительных работ. | Обеспечение перехода на новое программное обеспечение всех финансовых служб университета | В течение года | Приобретение версии 8.0 «1С» |
| Интеграция баз данных "1С:Внебюджет+Стипендия" и "АСУ Учебный процесс": - реализация основных технологий документаоборота - внедрение, сопровождение | Обеспечение единства данных управления учебным процессом и бухгалтерских данных | 01.01.2009 01.06.2009 01.06.2009 31.12.2009 |  |
| Программная система "Текущий контроль исполнения сметы" - доработка модуля "Сметы и заявки" - доработка модуля "Отдел дововоров" - проектирование модуля "Бухгалтерия" - реализация связки всех модулей - внедрение, сопровождение | Повышение качества планирования и контроля исполнения сметы доходов и расходов в университете | 01.01.200931.03.2009 01.04.2009 31.12.2009 |  |
| Программная система "Договора общежитий": - внедрение модуля для Отдел договоров - разработка и реализация модуля для бухгалтерии - внедрение и сопровождение | Обеспечения учета проживающих и своевременности внесения оплаты за проживание в общежитиях университета | 01.01.2009 01.02.2009 01.02.2009 31.12.2009 |  |
| Текущее сопровождение баз данных и ПО: - БД: Бухгалтерия для бюджетных организаций - БД: Внебюджет+Стипендия - БД: Зарплата - БД: Кадры+Штатное расписание - БД: Отдел договоров - БД: Сметы и заявки - БД: Склад - ПО: Казначейство СЭД - ПО: Налоги on-line, НПС, прав.базы и т.д. - Сопровождение серверного ПО | Обеспечение эффективности функционирования соответствующих служб и подразделений университета | В течение года |  |
| Техническое обслуживание компьютерной сети и ВТ: - развитие сети (расширение узлов, изменение конфигурации) - техническое обслуживание рабочих станций - обслуживание оргтехники | Обеспечение эффективности функционирования соответствующих служб и подразделений университета | В течение года |  |
| Развитие средств лаборатории: -планирование инфраструктуры информационной системы - планирование закупок ПО и ВТ - администрирование инфраструктуры - анализ и проектирование баз данных | Выполнение требований по обновлению и своевременному внедрению нового ПО, обеспечение работоспособности сети бухгалтерских данных и вычислительных средств, на которых эксплуатируется система | В течение года |  |

Приложение 1. Основные параметры типовых средств ВиОТ на 2009 г.

А. Спецификация персональных компьютеров

| Наименование | Основные параметры, наименование |
| --- | --- |
| Типовая рабочая станция в комплекте: |
| Материнская плата | ASUS P5, i945G, SVGA, Sound, SATA, Lan |
| Процессор | Celeron DualCore E1200 BOX |
| Модуль памяти | 1024 Мб DDRII, 667 МГц |
| Жесткий диск | 160 Gb |
| CD, DVD | DVD-RW+CD-RW |
| Монитор LCD | 19’, ЖК |
| Корпус | 350 Вт |
| Клавиатура, Мышь |  |
| Средняя цена на конец 2008 г. 15 тыс. руб. |
| Высокопроизводительная рабочая станция в комплекте: |
| Материнская плата | ASUS P5, iG31, SVGA, SATA2, ALC662 6ch,GLAN |
| Процессор | Core 2 Duo E4400 BOX |
| Модуль памяти | 2048Мб, DDRII, 800 МГц |
| Жесткий диск | 160 Gb |
| CD, DVD | DVD-RW+CD-RW |
| Монитор LCD | 19’, ЖК |
| Корпус | 350 Вт |
| Клавиатура, Мышь |  |
| Средняя цена на конец 2008 г. 20 тыс. руб. |

Б. Типовая оргтехника

| Группа | Тип | Средняя цена на конец 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Принтер для индивидуального использования | HP LaserJet P1005 | 5000 руб. |
| Принтер для малого офиса | HP LaserJet P2015 | 10000 руб. |
| МФУ для индивидуального использования | Canon i-Sensys MF 4018 | 6800 руб. |
| МФУ для малого офиса | Xerox Phaser 3300MFP | 16000 руб. |

В. Прочая вычислительная и оргтехника

| Группа | Тип | Средняя цена на конец 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Сервер | Сервер S4000MB (S4230LNi: Core 2 Quad Q8200/ 2 Гб/ 2 x 500 Гб SATA RAID) | 25 тыс. руб. |
| Ноутбук | ACER Extensa 5220-302G16MI (Celeron M 2130Mhz/15.4"/2048Mb/160.0Gb/DVD-RW) | 16500 руб. |
| Проектор в комплекте с экраном | Acer Projector PD528 Экран Projecta на штативе Mistral 180x180см | 18000 руб. |
| Съемный носитель информации | 4GB USB Drive <USB 2.0> | 350 руб. |

Приложение 2. Планы работы научно-исследовательских подразделений УИ УлГТУ на 2009 г.

Центр разработки электронных и мультимедиа технологий (дир. Т.П. Пилюгина)

В 2009 году планируется выполнить работы по следующим направлениям.

- Увеличение географии деятельности центра РЭМТ:

- рассылка информационных писем о возможностях центра по подразделениям университета и предприятиям города и области;

- проведение совместных работ со структурными подразделениями и филиалами УлГТУ.

- Разработка, исследование и внедрение технологий создания ЭИ:

- совершенствование разработанных технологий в связи с обновлением инструментальных средств и внедрение их на базе ОС LINUX;

- технология создания виртуальных лабораторий на базе аналогов продуктов фирмы Macromedia на базе ОС WINDOWS и LINUX.

- Разработка, исследование и внедрение технологий использования ЭИ

Отдельные направления работы призваны развивать инфраструктуру ЦРЭМТ и улучшать профессиональную подготовку сотрудников.

- Развитие информационных ресурсов ЦРЭМТ и УлГТУ.

- Переподготовка сотрудников вуза в области создания и использования ЭИ, мультимедиа-технологий в преподавании.

Направление 1. Увеличение географии деятельности центра РЭМТ

| № | Выполняемая работа | Отв. исполн. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка (обновление) информации о возможностях Центра и распространение ее по подразделениям университета | Пилюгина Т.П., Тимина И.А. | Январьфевраль 2009 |
| 2 | Подготовка (обновление) информации о возможностях Центра и распространение ее по предприятиям города | Пилюгина Т.П., Тимина И.А. | Январь-июнь 2009 |
| 3 | Проведение совместных работ со структурными подразделениями и филиалами УлГТУ | Пилюгина Т.П. | В течение года |

Направление 2. Разработка, исследование и внедрение новых технологий создания ЭИ

| № | Выполняемая работа | Отв. исполн. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие технологии создания виртуальных лабораторий на базе аналогов продуктов продуктов фирмы Macromedia под ОС WINDOWS и LINUX | Лукьянов В.Б., Поздяев С., Емельянов Г.А. | В течение года |
| 2 | Совершенствование технологии создания электронных учебных материалов на базе интернет-технологий и использованием новых инструментальных средств | Емельянов Г.А. | В течение года |
| 3 | Выпуск компакт-диска с лучшими электронными учебными материалами, создаваемых сотрудниками УлГТУ для распространения по подразделениям университета | Пилюгина Т.П., Шишкин В.В., Емельянов Г.А. | В течение года |
| 4 | Развитие технологии создания и использования мультимедиа продуктов на базе форматов MPEG | Тимина И.А., Емельянов Г.А., Лукьянов В.Б. | В течение года |

Направление 3. Разработка, исследование и внедрение технологий использования ЭИ

| № | Выполняемая работа | Отв. исполн. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование методики оценки пригодности учебного курса к преподаванию с использованием ЭИ и возможности выполнения части информационной базы в виде ЭИ различного типа | Емельянов Г.А. | В течение года |
| 2 | Исследование методов внедрения в учебный процесс технологии «электронной кафедры», в том числе на основе специализированных программных оболочек | Емельянов Г.А., Пилюгина Т.П. | В течение года |
| 3 | Исследование технологии оценки результатов обучения с помощью ЭИ (тестирование на предмет способности усваивать материал с экрана) | Пилюгина Т.П. | В течение года |
| 4 | Исследование технологии организации учебной работы на основе интернет-страницы преподавателей, разработка подобных продуктов | Пилюгина Т.П., Шишкин В.В. | В течение года |
| 5 | Исследование возможности построения образовательного процесса на базе операционной системы Linux | Емельянов Г.А., Поздяев С.А., Тимина И.А., Пилюгина Т.П. | В течение года |

Направление 4. Развитие информационных ресурсов центра РЭМТ

| № | Выполняемая работа | Отв. иполн. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование ресурсов FTP по разделу «Электронные и мультимедиа технологии в образовании» | Лукьянов В.Б., Поздяев С.А. | В течение года |
| 2 | Пополнение электронной библиотеки (60 единиц) и видеотеки (10 единиц) | Пилюгина Т.П. | В течение года |
| 3 | Сопровождение информационной базы периодических изданий по направлениям работы центра РЭМТ | Емельянов Г.А., Тимина И.А. | В течение года |
| 4 | Сопровождение постоянно действующей выставки мультимедийных творческих работ сотрудников университета в информационной сети университета | Тимина И.А. | В течение года |

Направление 5. Переподготовка сотрудников вуза в области создания и использования ЭИ

| № | Выполняемая работа | Отв. исполн. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение постоянного общеуниверситетского семинара «Мультимедиа технологии в высшем образовании» и организация помощи кафедрам по созданию и использованию ЭИ на местах с использованием ноутбука. | Шишкин В.В. | В течение года |
| 2 | Повышение квалификации сотрудников центра (стажировки на фирмах, курсы переподготовки и пр.) | Ярушкина Н.Г. | В течение года |
| 3 | Обучение и консультирование сотрудников УлГТУ в режиме on-line | Пилюгина Т.П. | В течение года |
| 4 | Аннотирование электронных учебных материалов сторонних организаций и выработка рекомендаций по внедрению их в учебный процесс университета | Пилюгина Т.П. | В течение года |
| 5 | Оказание помощи кафедрам по тиражированию необходимых учебно-методических компьютерных материалов на CD-ROM и подготовке материалов для включения в ЭИ | Емельянов Г.А., Тимина И.А., Лукьянов В.Б., Поздяев С.А. | В течение года |

Лаборатория компьютерного моделирования (дир. Дышловенко П.Е.)

Организационная деятельность.

В 2009 году продолжится работа по выполнению приказа ректора № 768 от 20 мая 2008 (о создании лаборатории). Планируется осуществить следующие мероприятия:

- Завершить ремонт помещения лаборатории. Провести работы по оснащению лаборатории средствами охранной и пожарной сигнализации, телефонной связью, компьютерной сетевой инфраструктурой.

- Осуществить переезд в новое помещение.

- Завершить работы по утверждению положения о лаборатории.

- Разработать и утвердить должностные инструкции сотрудников лаборатории.

- Разработать и утвердить инструкции по охране труда в лаборатории.

Основная деятельность.

- Выполнение научно-исследовательских работ, оказание образовательных и консультационных услуг в области компьютерного моделирования и конечно-элементного анализа сторонним организациям:

  - Осуществить мониторинг потребностей организаций региона в проведении компьютерного моделирования и конечно-элементного анализа.

  - Продолжить работы по обеспечению доступа к лицензионному программному обеспечению, в том числе посредством сотрудничества с компанией Process Flow.

  - Провести в сотрудничестве с компанией Process Flow совместное мероприятие (презентацию) по ознакомлению представителей заинтересованных предприятий и организаций региона с возможностями конечно-элементного анализа и предоставляемыми лабораторией услугами в этой области.

- Участие в международных, государственных, муниципальных и иных научных программах:

  - Выполнять работы по подаче заявок и участию в международных и отечественных  программах грантов всех уровней.

  - Продолжить работы в рамках совместного исследовательского проекта "Компьютерное моделирование электростатического взаимодействия коллоидов вблизи границы раздела" Ульяновского государственного технического университета (Россия) и Института катализа и физикохимии поверхности ПАН (Польша), включенного в программу российско-польского научно-технического сотрудничества на 2008-2010 годы под №7671 (Министерство образования и науки РФ).

  - Продолжить участие в муниципальной научно-технической программе «Развитие нанотехнологий в Ульяновской области». Изучить возможность участия в государственных научно-технических программах.

- Приобретение, получение доступа и освоение лицензионного программного обеспечения в области компьютерного моделирования и конечно-элементного анализа, сбору методических и информационных материалов:

  - Заключить договор о сотрудничестве с компанией ProcessFlow, осуществляющей продажи лицензионного программного обеспечения в области конечно-элементного анализа и в смежных областях.

  - Получить доступ к лицензионному программному обеспечению в области конечно-элементного анализа.

  - Осуществить подготовку сертифицированных специалистов в области конечно-элементного анализа из числа сотрудников лаборатории.

  - Продолжить работы по аккумуляции и освоению свободно распространяемого лицензионного программного обеспечения в области компьютерного моделирования и конечно-элементного анализа.

- Проведение высокопроизводительных вычислений, использование многопроцессорных и кластерных технологий:

  - Продолжить работы по развитию многопроцессорных вычислительных систем и параллельному программированию задач компьютерного моделирования.

- Совместные исследования и мероприятия с зарубежными научными лабораториями и ведущими научными учреждениями Российской Федерации:

  - Укреплять сотрудничество с Институтом катализа и химии поверхности Польской академии наук. (Совместный исследовательский проект включен в программу российско-польского научно-технического сотрудничества на 2008-2010 годы).

  - Принимать участие в работе международной научной конференций. Осуществлять публикацию результатов научной работы в международных журналах с высоким рейтингом.

  - Укреплять рабочие связи с Институтом физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук.

Приложение 3. План работ по компьютеризации библиотечно-информационных процессов в Научной библиотеке УлГТУ

Направление 1. Совершенствование программного и аппаратного обеспечения библиотеки

| № | Мероприятия | Эффект | Сроки | Доп. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и адаптация к специфике работы библиотеки новой версии автоматизированной библиотечно-информационной системы «MARC-SQL» – 1.11 (7 модулей). Обучение персонала библиотеки работе в новой версии АИБС «MARC-SQL» | Внедрение современных технологий и повышение производительности труда персонала | Август 2009 г. |  |
| 2. | Разработка дополнительных программ для более эффективной работы с БД библиотеки. Создание дополнительных инструментов для работы с базой MarcSQL в связи с переводом клиентских ПК на OC семейства Linux | Экономия денежных средств, внедрение дополнительных сервисов | В течении года |  |
| 3. | Организация перевода компьютеров библиотеки (в подразделениях, где это возможно по результатам тестирования) на ПО с открытым кодом (установка и техническое обслуживание ОС семейства Linux) | Экономия денежных средств | I полугодие 2009 г. |  |
| 4. | Установка дополнительного роутера библиотеки в третьем учебном корпусе (ауд.101) с использованием ПО с открытым кодом (ОС FreeBSD). | Создание условий для качественного и оперативного поиска информации | I полугодие 2009 г. |  |
| 5. | Обучить персонал библиотеки работе с новой версией АИБС «MARC-SQL»; OC Linux, Open Office | Переход на новые, более экономичные, технологии | I полугодие 2009 г. |  |
| 6. | Закупить и установить OC Windows для работы читателей с патентами, реферативными журналами и др. изданиями, издающимися на CD, DVD-дисках под управлением OC Windows (для научно-библиографического отдела, отдела иностранной литературы, читального зала электронных ресурсов (медиатеки), общего читального зала) | Создание условий для качественного и оперативного поиска патентной и другой научной информации | I полугодие 2009 г. | OC Windows – 4 лицензии |

#### Направление 2. Совершенствование организации и технологии работы структурных подразделений библиотеки по созданию и использованию информационных ресурсов

| № | Выполняемая работа | Эффект | Сроки | Доп. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать автоматизированную книговыдачу литературы с применением технологий электронного читательского билета и штрих-кодирования | Повышение производительности труда, внедрение электронного документооборота книговыдачи | В течение года | ПК – 5 шт.; Принтер штрих-кодов – 1; Сканер штрих-кодов – 5; Свитч – 1 шт. |
| 2. | Интеграция баз данных студентов УлГТУ («Учебный процесс») с БД («Читатель») «MARC SQL» для создания электронного читательского билета (обновление БД), наклейка штрих-кодов на читательские билеты | Ликвидация дублирования в электронном документообороте | Август – сентябрь 2009 | См оборудование в п. 2.1 |
| 3. | Завершить создание электронного каталога периодических изданий (журналы) библиотеки УлГТУ | Оперативный, полный и качественный поиск информации в on-line доступе | В течение года |  |
| 4. | Организовать работу читального компьютерного зала № 2 при общем читальном зале (в библиотечном корпусе) для работы с мультимедиа – документами, являющимися приложением к книгам и журналам, хранящимися в фонде данного читального зала | Оперативное и качественное предоставление информации пользователям | Январь 2009 | Необходимо ПО - OC Windows (см пункт 1.6) |
| 5. | Закупить ноутбук для работы в комплекте с переносным видеопроектором библиотеки | Качественное проведение конференций, семинаров, учебных занятий по библиотечному делу – повышение имиджа университета | В течение года | Ноутбук – 1 шт. |
| 6. | Произвести замену физически изношенной и/или морально устаревшей компьютерной техники сотрудников библиотеки | Повышение производительности труда персонала | В I полугодии 2009 г. | ПК – 3 шт. |

Направление 3. Совершенствование электронной библиотеки

| № | Выполняемая работа | Эффект | Сроки | Доп. оборудование, др. ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и хранение каталога электронных изданий УлГТУ с предоставлением доступа к полнотекстовым изданиям на сервере библиотеки. Создание резервных копий данных изданий на дисках СD или DVD | Обеспечение 100 % книгообеспеченности части учебных дисциплин | 1 полугодие 2009 г. | Высокопроизводительный ПК– 1 шт. |
| 2. | Продолжить работу в Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) - http://mars.udsu.ru/ – проекты по межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС) и электронной доставке документов (ЭДД) | Роспись статей с аннотациями из 1295 названий журналов РФ и ближнего зарубежья (участвует 162 библиотеки), бесплатно загружается в базы данных (БД) библиотеки (при условии своевременного выполнения библиотекой УлГТУ договорного объема работ) Электронная доставка полнотекстовых журнальных статей из 1295 названий журналов | В течение года | Установить дополнительно 1 ПК под управлением OC Windows (в связи с недостаточным количеством рабочих мест персонала, ответственного за работу в АРБИКОН, и рекомендуемыми настройками АРБИКОН) |
| 3. | Открыть на базе медиатеки УлГТУ Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки | Предоставляется доступ к полному собранию электронных версий диссертаций РФ (кроме медицинских). Экономия денежных средств за счет исключения командировок аспирантов и докторантов в РГБ | В I полугодии 2009 г. | 76 000 р. (на полгода) На базе читального зала электронных ресурсов (медиатеки) |

Приложение 4. Проект развития структуры  телекоммуникационной составляющей корпоративной сети УлГТУ.

Магистральный уровень, уровни распределения и доступа.

I. МАГИСТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В данный момент часть магистрального уровня корпоративной сети УлГТУ состоит из устаревших низкоскоростных каналов связи (xDSL, 10BaseT). В связи с этим, работа современных сетевых бизнес приложений, используемых в университете,  -затруднена, а в отдельных случаях - невозможна. Применение ВОЛС позволит существенно увеличить пропускную способность и стабильность работы телекоммуникационных каналов, повысить качество обслуживания, а также позволит в дальнейшем масштабировать сетевую инфраструктуру и применять новейшие технологии передачи данных (например, таких как 10GBase) без модернизации кабельного хозяйства.

Таким образом, целесообразно инсталлировать ВОЛС по следующим направлениям:

аудитория 304, 3 уч. корпус – технологическая ниша 222c, 6 учебный корпус. Наиболее нагруженная магистраль, обеспечивающая связность 3 и 6 учебных корпусов. В настоящий момент линия построена на многомодовом оптоволокне, с диаметром сердцевины 62,5 мкм. В связи с особенностями кабеля и малым количеством волокон возможны проблемы в дальнейшем масштабировании и модернизации сети. Необходима следующая ВОЛС:

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | Ауд. 304, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Технологическая ниша, 6 уч. корпус | Кросс настенный, коннекторы типа FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина – 130 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итог по позиции без учета работ: 25 000 р |

аудитория 419а, 3 учебный корпус – аудитория 304, 3 учебный корпус. Пиковая утилизация данной магистрали составляет 90%. Сегмент обеспечивает связность всего главного и половины 3 учебного корпуса с аппаратной аудиторией отдела телекоммуникаций. Сегмент реализован на основе технологии 100BaseT, требуется прокладка ВОЛС:

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | Ауд. 304, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Ауд. 419а, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, тип коннекторов – FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина – 90 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итог по позиции без учета работ: 18 000 р. |

аудитория 419а, 3 учебный корпус – технологическая ниша (2 этаж),  5 (СФ) учебный корпус. Данный сегмент обеспечивает связность корпусов №4, №5 с корпоративной сетью университета. Пропускная способность канала составляет 10 мбит/c. Сам канал организован многоуровневым каскадированием коммутаторов, за счет чего надежность работы очень мала. Требуется прокладка следующей ВОЛС:

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | 2 этаж, технологическая ниша, 5 корпус | Кросс 19'', wall mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Ауд. 419а, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, тип коннекторов – FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина – 120 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итог по позиции без учета работ: 25 000 р. |

общежитие №1 – ауд. 419а, 3 учебный корпус. Данным каналом обеспечивается доступ к корпоративной сети не только различным подразделениям университета (гл. инженер, гл. энергетик, и др), но и жителям общежития. Пропускная способной канала составляет 2 мбит/с, технология подключения – dsl, загрузка канала максимальна. Требуется прокладка ВОЛС:

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | 1 общежитие, офис гл. инженера | Кросс 19'', wall mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Ауд. 419а, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, тип коннекторов – FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина – 700 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итог по позиции без учета работ: 60 000 р. |

общежитие №2 – ауд. 419а, 3 учебный корпус. Данным каналом обеспечивается доступ к корпоративной сети различным подразделениям университета (профилакторий, центр сапр, и др), жителям общежития. Пропускная способной канала составляет 2 мбит/с, технология подключения – dsl, очень низкая надежность. Требуется прокладка ВОЛС:

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | 2 общежитие | Кросс 19'', wall mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Ауд. 419а, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, тип коннекторов – FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина – 640 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итог по позиции без учета работ: 60 000 р. |

общежитие №3 – ауд. 419а, 3 учебный корпус. Канал отсутствует. Необходим для предоставления доступа к локальной сети сотрудникам и студентам университета.

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | 3 общежитие | Кросс 19'', wall mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Ауд. 419а, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, тип коннекторов – FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина– 320 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итого по позиции без учета работ: 40 000 р |

новый учебный корпус (недострой) – ауд. 419а, 3 учебный корпус. Канал необходим для подключения нового спортивного зала и учебного корпуса после сдачи в эксплуатацию ориентировочно в 2009 году.

| Объект | Наименование | Уточнение |
| --- | --- | --- |
| Точка А | Новый корпус | Кросс 19'', wall mount, Тип коннекторов – FC |
| Точка Б | Ауд. 419а, 3 уч. корпус | Кросс 19'', rack mount, тип коннекторов – FC |
| Кабель | Одномодовый, 8 волокон | Длина – 700 м |
| Активное оборудование | Оптический медиаконвертер | Скорость – 1 гбит/c, 2 шт. |
| Итог по позиции без учета работ: 62 000 р. |

Итого по разделу:

Материалы: 290 000 р.

Дополнительное активное оборудование (ИБП, коммутаторы): 210 000 р.

Работы (из расчета по стоимости материалов): 300 000р.

ИТОГ: 800 000 р.

II. УРОВЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Для создания этажной структуры ЛВС УлГТУ оборудовать по две технологических ниши на каждом этаже электрическими розетками, ОПС и запираемыми дверьми, для размещения в них этажных коммутаторов, с помощью которых будет произведена горизонтальная разводка ЛВС. Ниши должны располагаться друг над другом, для удобства прокладки вертикальных магистралей. Вертикальную разводку осуществить витой парой категории 5е, для обеспечения стабильной скорости 1Гбит/c., либо опто-волоконным кабелем.  Горизонтальную разводку осуществить витой парой категории 5е, для обеспечения стабильной скорости 100Мбит/c.

Произвести монтаж кабель-каналов на стены в коридорах на 1-8 этажах главного корпуса, в которые будут помещены кабеля горизонтальной этажной разводки (см таблицу 1). 2-4 этажи оборудовать кабель-каналами размером 100х50. Остальные этажи – 50х20.

Произвести монтаж кабель-каналов на стены в коридорах на 3 этаже 3-го  учебного корпуса, в которые будут помещены кабеля горизонтальной этажной разводки (см таблицу 1). Размер кабель-канала 50х20.

| 1. Кабель канал 100х50 | 80р. | 400 | 32000р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Кабель-канал 50х20 | 40р. | 500 | 20000р. |
| 3. Витая пара кат. 5е | 8р. | 915 | 7320р. |
| ИТОГО |  |  | 59320р. |

Вертикальные стояки будут располагаться в нишах 220с и 222с  гл. уч. корпуса.

ИТОГ

Материалы: 60 000 р.

Активное оборудование (ИБП, коммутаторы): 562 400 р.

Работы:60 000 р.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 682 400 р.

III. УРОВЕНЬ ДОСТУПА

| 1. Коннектор | 8р. | 50 | 400р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Кабель канал 40х17 | 50р. | 80 | 4000р. |
| 3. Розетка | 60р. | 30 | 1800р. |
| 4. Витая пара кат. 5е | 8р. | 610 | 4880р. |
| ИТОГО |  |  | 11080р. |

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 1 495 480 р.

Предложения по дополнительному активному оборудованию:

1. ProCurve Switch 1800-24G (J9028B) (10/100/1000 web-managed switch)

http://www.hp.com/rnd/products/switches/ProCurve_Switch_1800_Series/overview.htm

Целевой сектор: Компьютерные классы, возможно тестовые кластеры (макс. скорость -1 гбит/с, скорость фабрики - 48 гигабит/с, возможность создания транков для увеличения скорости до аплинка - до 8х портов, поддержка vlan)

22 auto sensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-T, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) 2 Dual Personality Ports each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000port (IEEE 802.3 Type 10Base-T; IEEE 802.3u Type 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) or an open mini-GBIC slot (for use with mini-GBIC transceivers)

2. ProCurve Switch 2810-24G (J9021A) (20*10/100/1000+4*10/100/1000 or 4Gbics, Managed, L2)

http://www.hp.com/rnd/products/switches/ProCurve_Switch_2810_Series/overview.htm

Целевой сектор: опорные этажные коммутаторы

20 RJ-45 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-T, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) 1 RJ-45 serial console port 4 Dual Personality Ports each port can be used as either an RJ-45 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) or an open mini-GBIC slot (for use with mini-GBIC transceivers)

Гарантированное питание активного оборудования c защитой от всплесков напряжения (опорные коммутаторы, оптические медиаконвертеры). Время работы от батарей с нагрузкой до 3 часов: ИБП APC Smart-UPS SC 620VA 230V (SC620I)

Рис. 1: Схема организации каналов связи северной площадки. Учебные корпуса.

Рис. 2: Схема организации каналов связи северной площадки. Вспомогательные корпуса.

Приложение 5. Сведения о заявках подразделений УлГТУ на лицензионное  программное обеспечение для приобретения в 2009 г.

| Наименование ПО | Заказчик | Кол-во мест | Ориент. стоимость, руб. | Рекомендации ЦУЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гемма 3D | МФ | 20 | 15000 | Аналогом является Autodesk Inventor, студенческая версия бесплатна для использования в образовательных целях. |
| 2. «1С» 8.0 коммерческая лицензия | УБиК | 35 | 120000 |  |
| 3. Altium Designer | РТФ | 12 | 283150 | Существует ряд OpenSource аналогов (Igle, Geda, QUCS и др.). |
| 4. «ИНЭК - аналитик» | ЭМФ Фин. и кредит | 21 | 202500 | Необходим более детальный анализ иностранных аналогов и обоснование невозможности использования продуктов по MSDN лицензии, имеющих меньшую стоимость. |
| 5. APM WinMachine | МФ (ТММ) | 2x5 +2x9 | 146556 | Необходимо рассмотреть возможность использования продуктов T-flex (академические лицензии более дешевые), кроме того УлГТУ обладает лицензией SolidWorks 2007 EE. |
| 6. Statistica | МФ | 12 |  | Существует ряд OpenSource аналогов (PSPP, OpenStat2, SalStat Statistics и др.) |
| 7. ABBYY FineRaader | МФ | 3 |  | Рекомендуется использовать OCR CuneiForm, информация на http://lic.ulstu.ru |
| 8. CorelDraw X14 | Издательство | 4 | 38400 |  |
| 9. Adobe Photosop CS3 | Издательство | 3 | 46728 |  |
| 10. Adobe PageMaker 7 | Издательство | 4 | 47904 |  |
| 11. Adobe Acrobat 8 Professional | Издательство | 4 | 43104 |  |
| 12. СТАРКОН-ВУЗ | СФ | 10 академ. | 18000 | В ЦУЛ отсутствует информация о данном продукте |
| 13. Adobe SoundBooth CS3 | Управл. корп. комм. | 4 | 23200 | В заявке нет анализа |
| 14. Adobe Photoshop CS4 | Управл. корп. комм. | 4 | 62304 | В заявке нет анализа |
| 15. Avid Liquid 7.2 | Управл. корп. комм. | 4 | 58000 | В заявке нет анализа |
| 16. Adobe PageMaker 7 | Управл. корп. комм. | 2 | 29000 | В заявке нет анализа |
| 17. Mathcad | Каф. Высшая математика | 10 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 18. Project Expert | ЦТТ | 6 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 19. NetOp Remote Control | ТГВ | 33 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 20. NetOp Instruct | ЦТТ | 6 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 21. АИС «Паспортный стол» | Студгородок | 2 | 50000 | В заявке нет анализа |
| 22. MagiCAD | ТГВ | 33 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 23. Allplan 2008 | ТГВ | 33 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 24. AutoCAD | ТГВ | 33 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 25. Zulu | ТГВ | 33 |  | В заявке нет анализа и цены |
| 26 Компас V10 EE | МФ | 20 | 4000 | В заявке нет анализа |
| 27. Вертикаль 3D EE | МФ | 20 | 12000 | В заявке нет анализа |
| 28. T-flex 11 + Модули | МФ | ? |  | Официальная заявка отсутствует |
| 29.Антивирус Касперского | Все подразд. ун-та | Ок. 2000 | 116000 |  |
| Итого ориентировочно по известным позициям 1315696 руб. |

Приложение 6. Сведения о заявках, поданных в Управление информатизации подразделениями УлГТУ на приобретение средств ВиОТ в 2009 г

| Заказчик | Наименование средства ВиОТ | Кол-во | Ориент. стоимость, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | ПК | 5 | 80000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Центр трансфера техн. | Ноутбук | 1 | 16000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Центр упр. лицензиями | ПК | 1 | 15000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Центр упр. лицензиями | Ноутбук | 1 | 16500 | невып. заказ на 2008 г. |
| Реж. и безоп. | ПК | 1 | 16000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Отдел информ. систем | ПК | 1 | 20000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Юр. отдел | ПК | 2 | 32000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Главный энергетик | ПК | 1 | 16000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Отдел телекомм. | ПК | 1 | 20000 | невып. заказ на 2008 г. |
| Библиотека | МФУ | 1 | 6800 | невып. заказ на 2008 г. |
| Центр упр. лицензиями | МФУ | 1 | 6800 | невып. заказ на 2008 г. |
| Компьтерно-демонстр. центр | Переносной проектор | 1 | 40000 | Обеспеч. проведения мероприятий УлГТУ |
| Компьтерно-демонстр. центр | Ноутбук | 1 | 20000 | Обеспеч. проведения мероприятий УлГТУ |
| Студгородок | ПК | 2 | 32000 | Бухгалт. и пасп. стол студгородка |
| Студгородок | МФУ | 1 | 6800 | Бухгалт. студгородка |
| Студгородок | Принтер | 1 | 5000 | Пасп. стол студгородка |
| Реж. и безоп. | МФУ | 1 | 6800 | Документооборот |
| Учебное управление | ПК | 1 | 20000 | Автоматизация составл. расписания |
| Управление научных исследований | ПК | 1 | 16000 | Документооборот |
| Деканат СФ | Факс | 1 | 7500 | Коммуникации деканата |
| Деканат СФ | Принтер | 1 | 10000 | Документооборот |
| Управл. организации закупок | МФУ | 1 | 6800 | Документооборот |
| ВЦ МФ | Принтер | 4 | 20000 | Документооборот в комп. классах ВЦ |
| ВЦ МФ | МФУ | 1 | 6800 | Документооборот ВЦ |
| Отдел информ. систем, Приемная комиссия | Проф. сканер | 1 | 40000 | Автоматиз. ввода карточек абитуриентов |
| Отдел информ. систем | ИБП | 3 | 4000 | Обеспеч. работоспосбн. ИС «Учебный процесс» |
| Отдел информ. систем, Приемная комиссия | ПК | 2 | 40000 | Автоматиз. ввода карточек абитуриентов |
| Отдел информ. систем, Приемная комиссия | Принтер | 1 | 10000 | Распечатка карточек абитуриентов |
| Отдел обеспеч. уч. процесса | Внешний жесткий диск | 2 | 6000 | Инсталляция ПО |
| Отдел обеспеч. уч. процесса | ПК | 26 | 520000 | Замена комп. классов |
| Отдел обеспеч. уч. процесса | МФУ | 1 | 6800 | Документооборот отдела |
| Отдел ремонта и обсл. ВиОТ | Тестовые и рем. средства | 2-3 | 16000 | Повышение качества ремонта ВиОТ |
| Отдел ремонта и обсл. ВиОТ | Тонерный пылесос | 1 | 16000 | Повышение качества обслуживания ОТ |
| Библиотека | ПК | 5 | 80000 | Штрих-кодирование книг |
| Библиотека | Принтер штрих-кодов | 1 | 12000 | Штрих-кодирование книг |
| Библиотека | Сканер штрих-кодов | 5 | 7500 | Штрих-кодирование книг |
| Библиотека | Ноутбук | 1 | 16500 | Обеспеч. мероприятий библиотеки |
| Библиотека | ПК | 1 | 20000 | Элект. каталог период. изданий |
| Центр управл. лицензиями | Внешний жесткий диск | 1 | 3000 | Установка лиц. ПО |
| Отдел ремонта и обсл. ВиОТ | ПК | 3 | 48000 | Резервный фонд при ремонте |
| Издательство Венец | ПК | 7 | 140000 | Замена устар. обор. |
| Издательство Венец | Офисное МФУ ф.А3 | 1 | 100000 | Тиражирование документов |
| Издательство Венец | Проф. сканер | 1 | 40000 | Тиражирование документов |
| Итого ориентир. на сумму 1568600 руб. (в ценах на конец 2008 г.) |